PAGE  
17

                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                    Рішення виконкому 

                                                                                                                                                                                           районної у місті ради
















       26.02.2016 № 37

ЗАХОДИ

по благоустрою та озелененню на 2016  рік

	           № п/п
	Назва та адреса об’єкту
	Одиниця виміру
	Обсяг робіт
	Виконавець
	Відповідальний
	Термін виконання

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплексний благоустрій парків
Парк біля ПК «Тернівський»

- догляд за зеленими насадженнями

- фарбування, ремонт садових лав
- ремонт, фарбування входу в парк
- прибирання та вивезення опалого листя,  

  сміття
- відновлення, ревізія зовнішнього 
   освітлення 
- покіс бур’яну 
- ремонт та фарбування малих форм
- реконструкція існуючого квітника з висадженням квітів
	    шт.
	      10
	КЗ ПК «Тернівський»
	Гордієнко Т.В.


	Постійно

Квітень

Квітень

Постійно

Постійно

Квітень 

Квітень

Квітень



	
	Парк ім.Комсомолу України
 -  ревізія водопровідної мережі фонтану
	
	
	КП «Кривбасводоканал»
	Гамазинський Ю.Є.
(за згодою)
	Квітень


	
	 -  ревізія зовнішнього освітлення
 -  догляд за зеленими насадженнями,    

    санітарна обрізка, знесення сухостою,  

    прибирання випадкового сміття 
	
	
	Управління  благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (далі УБЖП)
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Постійно



	
	 -  вивіз побутового сміття
	
	
	ТОВ «Екоспецтранс»
	Ліщук Л.С
(за згодою)
	Постійно

	
	Сквер біля ПК «Першотравневий »

 - догляд за зеленими насадженнями, 
	
	
	КЗ ПК «Першотравневий » 
	Макарова Л.О.


	Постійно



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	    прибирання сміття, опалого листя 
  - ремонт та фарбування залізобетонних  

     конструкцій скверу

  - ремонт та фарбування садових лав
	
	
	КЗ ПК «Першотравневий » 
	Макарова Л.О.

	Квітень

Квітень

	2.
	Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття:
- вул. Хакаська

- пр.Опаріна в р-ні р.Саксагань

- вул.Рябінова

- вул.Сурікова,21

- вул.Червонопрапорна,51

- вул.Мірошниченка,2

- вул.Каширська в р-ні ДФ-3

- вул.Норильська,2,46

- вул.Мировича,11

- пл.40-річчя Перемоги,1
	
	
	ТОВ «Екоспецтранс»
	Ліщук Л.С

(за згодою)
	Постійно



	3.
	Історичні пам’ятники, братські могили

площа Толстого пам’ятник Л.Толстому

- догляд за зеленими насадженнями,   

  висадка квітів 
- поточний ремонт, фарбування
- прибирання території твердого 

  покриття
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

(за згодою)
	Постійно

Травень

Постійно



	
	вул.23 Лютого «Стела на лінії Вогню»
- ремонт та фарбування меморіальної стіни

- фарбування обрамлення вічного вогню

- ремонт лав

- підсипка чорнозему
	
	
	УБЖП

ПАТ «КЗРК»
	Терещенко І.В.

(за згодою)

Караманіц Ф.І.

(за згодою)
	Квітень

Квітень

	
	- ревізія факелу

	
	
	ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ» 
	Вакуленко  І.Є.
(за згодою)
	Лютий,

травень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	- догляд за зеленими насадженнями, 

висадка квітників


	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

(за згодою)
	Постійно

	
	- прибирання сміття

- ревізія, ремонт зовнішнього освітлення 
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

(за згодою)
	Постійно

   Постійно

	
	Площа 40-річчя  Перемоги                  «Братська могила»

- відновлення надписів, штукатурка та   

  фарбування підпірної стінки, конструкції  

  пам’ятника 

- фарбування обрамлення вічного вогню,  

  ремонт парапету 

- фарбування танку
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.
(за згодою)
	Квітень

	
	- прибирання сміття
	
	
	Відділ освіти виконкому районної у місті ради
	Горевич С.О.
	Постійно

	
	- догляд за зеленими насадженнями
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

(за згодою)
	Постійно

	
	вул.23 Лютого «Пам’ятний знак партизанам-підпільникам»

- догляд за зеленими насадженнями 

- висадка квітів

- прибирання території твердого   

  покриття

- закриття розщилини на камені
	
	
	        ТОВ «УЮТ-2011»
	Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
	Постійно

Квітень

Постійно



	
	- ревізія зовнішнього освітлення
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	  Постійно

	
	пам’ятний знак поле Пшеничного

- прибирання території
	
	
	КЗ «Крив.психоневроло-гічний інтернат»

Відділ освіти виконкому районної у місті ради
	Гудим Г.І.

(за згодою)

Горевич С.О.
	Постійно

   Постійно

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	вул.І.Сірка «Братська могила»
- ремонт та фарбування меморіальної   

  стіни

- фарбування зірки та металевої решітки 

  вічного вогню

- штукатурка плит
	
	
	УБЖП

ПАТ «КЗРК»
	Терещенко І.В.

(за згодою)

Караманіц Ф.І.

(за згодою)
	Квітень 

Квітень

Квітень

	
	- ревізія факелу, прочистка люку
	
	
	ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ» 
	Вакуленко  І.Є.

(за згодою)
	Лютий,

травень

	
	- фарбування на обеліску надписів та   

  зірки

- фарбування огорожі обеліску           (металеве сплетення)
	
	
	УБЖП

ПАТ «КЗРК», РМЗ
	 Терещенко І.В.
(за згодою)

Караманіц Ф.І.

(за згодою)
	Квітень

Квітень

	
	- догляд за зеленим насадженнями


	
	
	УБЖП


	 Терещенко І.В.
 (за згодою)
	Постійно

	
	- прибирання території твердого покриття
	
	
	УБЖП

ТОВ «УЮТ-2011»
	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
	Постійно

	
	вул.І.Сірка «Пам’ятний знак воїнам-інтернаціолістам»

- догляд за зеленими насадженнями, 

 газонами

- поточний ремонт підпірної стінки та 

  сходинок

- прибирання території твердого покриття

- ревізія, ремонт зовнішнього освітлення

- ремонт садових лав  
	
	
	УБЖП

УБЖП

УБЖП

           ТОВ «УЮТ-2011»

УБЖП

          ТОВ «УЮТ-2011»
	Терещенко І.В.

(за згодою)

Терещенко І.В.

(за згодою)

Терещенко І.В.

(за згодою)

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)

Терещенко І.В.

Сільвестров В.Ю.
	Постійно

Квітень

Постійно

Травень

Квітень
 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	вул. 23 Лютого місце колишнього

встановлення пам’ятнику В.І.Леніну

- догляд за зеленими насадженнями,  

  висадка квітників 
	
	
	КЗ ПК «Тернівський»
	Гордієнко Т.В.


	Квітень


	
	- прибирання твердого покриття 
	
	
	КЗ ПК «Тернівський»
	Гордієнко Т.В.


	Постійно 

	
	Меморіальний комплекс                   «Могила Баба»
- прибирання сміття, старого листя, бур’яну,  вирубка порослі

 
	
	
	Індустріальний коледж ДВНЗ «КНУ»
Криворізький професійний будівельний ліцей

Міжрегіональний центр підготовки, перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців,         філія Терни  
	Казанова З.М.
(за згодою)

Сєнін А.Б.
(за згодою)

Балакін В.Г.
(за згодою)
	Квітень-травень

	
	- поточний ремонт бліндажа
- фарбування пушки, знака

- встановлення урн

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою, покіс

- реставрація таблички на дзоті

- відновлення асфальтобетонного покриття перед висотою «Могила Баба»

- ямковий ремонт під’їзної дороги 

- реставрація щита на в’їзді

- відновлення надписів на камені

- встановлення двох туалетів

- ремонт, фарбування лав

- встановлення  контейнерів для сміття


	
	
	     ПАТ «ПІВНГЗК»
ТОВ «Екоспецтранс»
	Тимошенко П.Г.

 (за згодою)

Ліщук Л.С.

(за згодою)
	Квітень

9 травня

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	Ремонт спортивних майданчиків

- вул.Доватора,24
- вул.А.Головка,51
	шт.
	2

	        ТОВ «УЮТ-2011»
	Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
	Квітень



	5.
	Знесення сухостою

На території  житлових масивів, закладів, установ, підприємств, організацій
	
	
	УБЖП

ТОВ «УЮТ-2011»
	Терещенко І.В.

(за згодою)

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
	Постійно 

	6.
	Посадка зелених насаджень

Дерев:

- вул.А.Головка,45,47,59
- заклади освіти

Кущів: 

- вул.Маршака,6,

- Грицевця,11,

- Щорса,24,

- 23 Лютого,103,107,11

- заклади освіти

Квітів:

- заклади освіти

Газонів:

- заклади освіти
	шт.

шт.
м2

м2
	       60

77
6

249
3552,5
40

550
	ТОВ «УЮТ-2011»

Відділ освіти виконкому районної у місті ради

ТОВ «УЮТ-2011»

Відділ освіти виконкому районної у місті ради

Відділ освіти виконкому районної у місті ради

ТОВ «УЮТ-2011»

Відділ освіти виконкому 
районної у місті ради
	Сільвестров В.Ю.

(за згодою)

Горевич С.О.

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)

Горевич С.О.

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)

Горевич С.О.

Горевич С.О
	Квітень-червень

Квітень-червень

Квітень-червень

Квітень-червень

Квітень-травень

	7.
	Ремонт куточків відпочинку
- вул.Самотічна,9
- вул.Косигіна,8


	шт.
	2
	ТОВ «УЮТ-2011»
	Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
	Квітень-червень


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.
	Ремонт дитячих майданчиків

- вул.23 Лютого,152
- вул.Щорса,40,42

- вул.Доватора,1,4,12,18

- вул.А.Головка,1,2,5,8,10,18,22,24,26,

36,48,50,52,56,64
	шт.
	22
	ТОВ «УЮТ-2011»


	Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
	Квітень-червень



	9.
	В’їзд до міста Кривого Рогу з боку міста Жовті води

- оновлення надпису

- догляд за зеленими  насадженнями

- прибирання сміття
	
	
	УБЖП

ПАТ «ПІВНГЗК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)
Тимошенко П.Г.

 (за згодою)
	Квітень-травень



	10.

1
	Доглядні роботи та благоустрій скверів, бульварів, зелених зон вулиць

- парк ім. Комсомолу України

- сквер біля виконкому районної у місті ради

- сквер біля автостанції «Терни»

- сквер біля навч.-виробничого комбінату

- сквер по вул.Мірошниченка 

- сквер по вул.Грицевця

- сквер «Тернівський спуск»

- сквер по вул.Черкасова біля Індустріального технікуму ДВНЗ «КНУ»

- сквер по вул.Маршака «Дружба»

- сквер по вул.Маршака,1а

- сквер Щербакова, Щегловського

- сквер по вул.Малиновського

- сквер по вул.23 Лютого,2

- сквер по вул.Сурикова

- площа Петлякова

- площа  40-річчя Перемоги

- бульвар «Сніжинка»
2
	3
	4
	УБЖП

5
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
6
	Постійно

7


	
	- бульвар «Косигіна»

- вул.Черкасова

- вул.Короленка

- вул.І.Сірка

- вул.Мірошниченка

- вул.23 Лютого

- вул.Мусоргського

- вул.Вартаняна

- вул.Ю.Смірнова

-вул.Матросова

- вул.Маршака

- вул.Доватора

- вул.Адм.Головка,12,12а мікрорайони 
	
	
	УБЖП


	Терещенко І.В.

 (за згодою)

	Постійно

	11.
	Комплексний благоустрій кладовищ

кладовище с.Ново-Краматорівка

- прибирання та вивіз сміття
	
	
	УБЖП

ПАТ «КЗРК»

ПАТ «ЦГЗК»
	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Караманіц  Ф.І.

(за згодою)

Шевчик Д.В.

 (за згодою)
	Постійно

	
	- ревізія системи водопостачання, туалетів

- поновлення інформаційного стенду

- виготовлення трафаретів із зазначенням місць складування сміття

- санітарна розчистка зелених насаджень

- фарбування в’їздних воріт

- знесення сухостою

- ремонт під’їзного шляху до кладовища
	шт.

шт.

м2
	1

5

350
	УБЖП


	Терещенко І.В.

 (за згодою)

	Квітень

	
	кладовище житлового масиву Горького
- прибирання та вивіз сміття


	
	
	УБЖП

ПАТ «КЗРК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Караманіц  Ф.І.

(за згодою)

	Постійно

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	- виготовлення трафаретів із зазначенням місць складування сміття

	шт.
	10
	ПАТ «КЗРК»


	Караманіц  Ф.І.

(за згодою)
	Квітень

	
	- ремонт і ревізія системи водопостачання

- знесення та прибирання сухостою

- ремонт під’їзного шляху до кладовища
	
	
	УБЖП


	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Березень

Квітень

Квітень

	
	кладовище житлового масиву Божедарівка (внутрішнє)
- прибирання та вивіз сміття
	
	
	УБЖП

ПАТ «КЗРК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Караманіц  Ф.І.

(за згодою)
	Постійно

	
	кладовище по вул.Черкасова

- прибирання та вивіз сміття
	
	
	УБЖП

ПАТ «ПІВНГЗК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Тимошенко П.Г.

 (за згодою)
	Постійно

	
	- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
	
	
	УБЖП


	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Постійно 

	
	кладовище с.Романівка

- прибирання та вивіз сміття
	
	
	УБЖП

ПАТ «ЦГЗК»
	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Шевчик Д.В.

 (за згодою)
	Постійно

	
	- ремонт, ревізія системи водопостачання 
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень

	
	- фарбування туалету
	
	
	ПАТ «ЦГЗК»
	Тимошенко П.Г.

(за згодою)
	Квітень

	
	- поновлення інформаційного стенду 

- виготовлення трафаретів із зазначенням складування сміття

- ремонт під’їзного шляху до кладовища
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень

	
	кладовище житлового масиву Божедарівка (головне)

- прибирання та вивіз сміття
	
	
	УБЖП

ПАТ «КЗРК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Караманіц  Ф.І.

(за згодою)
	Постійно

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	- поновлення інформаційного стенду 

- ремонт, ревізія системи водопостачання, туалету

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень

Постійно 

	
	кладовище с.Ново-Іванівка

- прибирання та вивіз сміття

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)

	Постійно

Квітень

	
	кладовище житлового масиву

Веселі Терни

- прибирання та вивіз сміття
	
	
	УБЖП

ПАТ «ПІВНГЗК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Тимошенко П.Г.

 (за згодою)
	Постійно

	
	- ремонт, ревізія системи водопостачання 

- поновлення інформаційного стенду

- ремонт, фарбування вбиральні, шлагбауму, контейнерів для сміття

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень

Постійно 

	
	кладовище «ПІВНІЧНЕ»

- прибирання та вивіз сміття
	
	
	УБЖП

ПАТ «ПІВНГЗК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)

Тимошенко П.Г.

 (за згодою)
	Постійно

	
	- ремонт, ревізія системи водопостачання 

- ремонт, фарбування лав, контейнерів, сторожки 

- встановлення туалетів

- ремонт та фарбування споруди ритуального майданчика, воріт

-  санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою

- ремонт під’їзного автошляху

	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	кладовище с.Коломойцево

- фарбування шлагбауму, сторожки

- прибирання та вивіз сміття 

- ремонт, ревізія системи водопостачання 

- поновлення інформаційного стенду

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень 

Постійно 

Квітень



	12.
	Ремонт та фарбування                          колесовідбійного брусу (в т.ч.)
- вул.23 Лютого міст Придніпров.залізниці

- Тернівський спуск 

- а/д  в районі «Балка Червона»

- вул. 23 Лютого в районі ш.Гвардійська

- а/д  від шляхопроводу Першотравневого кар’єру ПАТ «ПІВНГЗК» до магазину «Новинка»

- вул.Каширська, ДФ-3

- а/д на РЗФ-2
	м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

     м.п.
	1470
520


	УБЖП

ПАТ «ПІВНГЗК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)
Тимошенко П.Г.

 (за згодою)
	Квітень-травень



	13.
	Ремонт та фарбування турнікетного огородження

- вул. Доватора

- вул. Маршака

- вул. 23 Лютого,100

- вул. Арсентьєва 

- Першотравневий  кар’єр  ПАТ «ПІВНГЗК»

- вул.Каширська, ДФ-3 ПАТ «ПІВНГЗК» 
	м2

м2

м2

м2

м2

м2
	130

110

160

80

100

80
	УБЖП

ПАТ «ПІВНГЗК»

ПАТ «ПІВНГЗК»


	Терещенко І.В.

 (за згодою)
Тимошенко П.Г.

 (за згодою)

Тимошенко П.Г.

 (за згодою)
	Квітень-травень



	14.
1
	Поточний ремонт автодоріг району
2
	тис.м2
3
	71 
4
	УБЖП

ПАТ «ПІВНГЗК»

5
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
Тимошенко П.Г.

 (за згодою)
6
	Березень-листопад
7

	
	
	
	
	ПАТ «ЦГЗК»
	Шевчик Д.В.

(за згодою)
	Березень-листопад

	15.
	Благоустрій розкопів
	шт.
	Згідно виданих ордерів на виконання земляних робіт
	КПТМ «Криворіжтепломережа»
КП «Кривбасводоканал»

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

ТОВ «УЮТ-2011»

ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»

ЖБК, ОСББ
	Мітін С.М.                  (за згодою)
Гамазинський  Ю.Є.

(за згодою)

Лунін О.С.

(за згодою)

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)

Вакуленко І.Є.

(за згодою)

Голови ЖБК, ОСББ
(за згодою)
	Постійно

	16.
	Накриття люків, колодязів та встановлення решіток зливових  каналізацій
	шт.
	За 
потреб
	КПТМ «Криворіжтепломережа»

КП «Кривбасводоканал»

ЦЕЗ № 2 ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

ТОВ «Промтел»

УБЖП
	Мітін С.М.                  (за згодою)

Гамазинський  Ю.Є.

(за згодою)

Назіров Е.К.

(за згодою)

Пісковий О.М.

(за згодою)

Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Постійно

	17.
1
	Ремонт, фарбування зупиночних павільйонів, встановлення урн на торгівельно-зупиночних комплексах
- «9 квартал»

- «Восход»

- «Готель Ювілейний»

- «Пляжна»

- «вул.Доватора»

2
	шт.

	1

1

1

1

1
4
	Відділ підприємництва виконкому районної у місті ради

ФОП   Павленко Г.П.

ФОП   Башкатова Р.В.

ФОП   Загурська Т.В.

ФОП   Лісковська Л.В.

ФОП   Бічева В.І.

5
	Ступак О.М.
6
	Квітень-травень

7

	
	- «Пологовий будинок»
- «Кінотеатр Шевченко»

- «8 міська лікарня»
- «17 квартал»

- «17 квартал»

- «Інтернат»

- «Інтернат»

- «Сурикова»

- «Рокувата»

- «Мусоргського»

- «пл.Толстого»

- вул.Косигіна, зуп. «Косигіна»

- «Маршака»

- зуп. «вул.Адм.Головка,59»

- зуп. «Гуртожиток по вул. Доватора»

- зуп. «Вогник»

- зуп. «Площа Толстого» 
	
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

        1
	ФОП   Мазурчак Н.Ф.

ФОП   Бутенко В.О.

ФОП   Бугаєвський С.О.

ФОП   Крамарчук С.Р.

ФОП   Бутенко О.Г.

ФОП   Русін О.І.

ФОП   Бугаєвський С.О.

ФОП   Вербицький Ю.В.

ФОП   Старонь М.О.
ФОП   Євтушек С.М.

ФОП   Швачка Л.А.  

ФОП   Тітов В.І.

ФОП    Русін О.І.

ФОП    Русін О.І.

ФОП    Арішака Г.П.

ФОП    Стаднік І.С.

ФОП    Давидов І.І.
	Ступак О.М.


	Квітень-травень



	18.

1
	Ремонт, фарбування зупиночних павільйонів

- Зуп. «Рози  Люксембург»

- Зуп. по ж.м. «Горький», «Романівка»

- Зуп. «Центральна»

- Зуп. «Навчально-виробничий комбінат»

- Зуп. «Якуба Коласа»

- Зуп. «Астраханська»

- Зуп. «Веселі Терни»

- Зуп. «Норильська»

- Зуп. «Тернівський спуск»

- зуп. «За вимогою» (на Тернівськ.спускі)

- Зуп. «Шахта «Об’єднана»

- Зуп. «Площа Петлякова»

- Зуп. «КЗШ № 105»
2
	3
	35
1

5

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4
	УБЖП


5
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
6
	Квітень-травень

7

	
	- Зуп. «Кільце ПЗРК»

- Зуп.  «Вул. Матросова» 

- Зуп. «ГБК Першотравневий-3»

- Зуп. «Автостанція «Терни»

- Зуп. «Пляжна»

- Зуп. «Короленка»
- Зуп. «Хлібозавод»

- Зуп.  «7-а  міська  лікарня»

- Зуп. «Магазин «Будматеріали»

- Зуп. «Криворіжелектромонтаж»
	
	1

1

1

2

1

1

2

1

1

        2
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень-травень



	19.
	Встановлення зупиночних павільйонів

	шт.


	
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	

	20.
	Заміна зупиночних павільйонів

- зуп.Короленка (по маршруту руху на місто)


	шт.
	1

3


	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень-травень

	21.
	Фарбування опор

- вул. Мусоргського, вул. Кемерівська

- вул. Тимірязєва через вул.23-Лютого до вул. Сурикова

- від вул. Сурикова до зуп. «Інтернат»

- від вул. Грицевця до Балки Червона, вул. Грицевця та пл. Толстого

- від зуп. «Інтернат»по вул. 23- Лютого до перетину з вул. Грицевця 

- від мосту Балка Червона вздовж вул. Червонопрапорна, Каширська, Тернівський спуск до вул.І.Сірка 

	шт.
	1060

40

40

70

80

60

280


	КП «Міський тролейбус» 


	Приходько О.Я.

(за згодою)
	Квітень-травень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	- вул. І. Сірка від вул. Ю. Смирнова, вул. Черкасова  

- вул. І. Сірка, вул. Ю. Смирнова

- від вул. І.Сірка вздовж вул. Арсентьєва та перехрестя вул. Адм. Головка, Маршака до розворотнього кільця Доватора

- від вул. Арсентьєва вздовж вул. Ухтомського, Федоренка, Короленка до зуп. «Хлібозавод»

- від зупинки «Восход» до вул. Арсентьєва

- від зупинки «Хлібозавод» до РЗФ-1,2
	шт.
	80

90

120

160

40
	КП «Міський тролейбус» 


	Приходько О.Я.

(за згодою)
	Квітень-травень

	22.
	Встановлення урн                                             на зупиночних павільйонах

- Зуп. «Рози Люксембург»

- Зуп. «Шахта «Гвардійська»

- Зуп. «Центральна»

- Зуп. «Навчально-виробничий комбінат»

- Зуп. «Астраханська»

- Зуп. «Веселі Терни»

- Зуп. «Каширська»

- Зуп. Тернівський спуск

- Зуп. Автостанція «Терни»

- Зуп. «Пляжна»

- Зуп. «Короленка»

- Зуп. «Вул. Черкасова»

- Зуп. «Хлібозавод»

- Зуп. «7 - міська лікарня»

- Зуп. ПК ПАТ «ПІВНГЗК»

- Зуп. Шахта Об’єднана»

- Зуп. Площа Петлякова

- Зуп. «КЗШ № 105»

- Зуп. «Вул. Матросова»

	шт.


	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень-травень

	23.
	Встановлення садових лав  та урн в місцях масового перебування людей
- вул. Черкасова,30-5

-  вул. Черкасова,21 (біля міграційної служби Тернівського району)

- вул. Ю.Смирнова 
- бульвар пл. Петлякова від РАГЗу до ПК «Першотравневий»  

- вул. Матросова сквер біля виконкому 
- алея по вул. Адм.Головка,15-22 в р-ні дитячого майданчика

- вул. Маршака,1а

- сквер 40-річчя Перемоги

- вул.23 Лютого від АТС №36 до ДЮСШ №5

- вул. Мусоргського від вул. Тимірязєва,11 до вул. Перлинна,50

	шт.


	108/167
20/20

3/2

10/20

5/10

5/10

5/5

5/5

15/15

20/40

20/40
	УБЖП
	Терещенко І.В.

 (за згодою)
	Квітень-травень

	24.

1
	Благоустрій зон відпочинку біля води

Зона відпочинку біля води                                    в районі  балки «Червона»

- завезення піску

- встановлення контейнера для збору сміття 

- прибирання території  

- встановлення туалету

- санітарна розчистка зелених насаджень

- покіс бур’янів 

- встановлення урн 

- встановлення попереджувальних знаків
2
	3
	4
	ПАТ «КЗРК»

5
	Караманіц  Ф.І.

(за згодою)

6
	Квітень

Квітень

Постійно 

Квітень

Квітень

Травень-вересень

Травень

Травень 
7

	
	- вивіз побутового сміття
	
	
	ТОВ «Екоспецтранс»
	Ліщук Л.С

(за згодою)
	Постійно



	
	Зона відпочинку біля води                            по вулиці Маршака

- прибирання території 

- покіс бур’янів 

- встановлення попереджувальних знаків

- санітарне розчищення зелених насаджень

- ревізія зовнішнього освітлення
	
	
	УБЖП
	Терещенко І.В.
	Постійно

	
	- регулярний вивіз побутового сміття


	
	
	ТОВ «Екоспецтранс»
	Ліщук Л.С

(за згодою)
	Постійно




Керуюча  справами виконкому 

районної у місті ради                                                                                





                  
М.Окунєва

