PAGE  
12

                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                    Рішення виконкому 

                                                                                                                                                                                           районної у місті ради
                                                                                      ЗАХОДИ                                                                         15.02.2017 №31
по благоустрою та озелененню на 2017  рік

	№ п/п
	Назва та адреса об’єкту
	Виконавець
	Відповідальний
	Термін виконання

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Комплексний благоустрій парків

Парк біля ПК «Тернівський»

-  ревізія зовнішнього освітлення

 -  догляд за зеленими насадженнями,    

    санітарна обрізка, знесення сухостою,  

    прибирання випадкового сміття 
- покіс зелених зон

- висадження квітів та догляд за центральною клумбою
-  вивіз побутового сміття
	КЗ ПК «Тернівський»
	Гордієнко Т.В.


	Протягом року


	
	Парк «Північний»

 -  ревізія зовнішнього освітлення

 -  догляд за зеленими насадженнями,    

    санітарна обрізка, знесення сухостою,  

    прибирання випадкового сміття 
- покіс зелених зон

- висадження квітів та догляд за центральною клумбою

-  вивіз побутового сміття
	Управління  благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (далі УБЖП)
ТОВ «Екоспецтранс»
	Терещенко І.В.

(за згодою)
Ліщук Л.С

(за згодою)
	Протягом року
Протягом року



	1
	Сквер біля ПК «Першотравневий »

- догляд за зеленими насадженнями

- прибирання території та вивезення опалого листя, сміття

2
	КЗ ПК «Першотравневий »
3
	Макарова Л.О.

4
	Протягом року
5

	
	-    покіс зелених зон
 -  ремонт та фарбування залізобетонних  

     конструкцій скверу

- ремонт та фарбування садових лав
	КЗ ПК «Першотравневий »
	Макарова Л.О.


	Протягом року


	2.
	Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття
	ТОВ «Екоспецтранс»
Органи самоорганізації населення
	Ліщук Л.С

(за згодою)
Квартальні комітети
	Протягом року

	3.
	Історичні пам’ятники, братські могили

пам’ятник Л.Толстому

- поточний ремонт, фарбування
- покіс зеленої зони
	Виконком Тернівської районної у місті ради

УБЖП
	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.

Терещенко І.В.

(за згодою)
	Протягом року
(в межах видатків з районного бюджету)

	
	вул.С.Колачевського   

Стела «На лінії Вогню»

- ремонт та фарбування меморіальної стіни

- фарбування обрамлення вічного вогню

- ремонт лав
- прибирання сміття

- підсипка чорнозему (за необхідності)
- ревізія факелу

- догляд за зеленими насадженнями, 

висадка квітників

- ревізія, ремонт зовнішнього освітлення
	Виконком Тернівської районної у місті ради

ПАТ «КЗРК»
ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»
УБЖП
	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.

Караманиць Ф.І.

Вакуленко  І.Є.

(за згодою)
Терещенко І.В.

(за згодою)
	Квітень

(в межах видатків з районного бюджету)
Квітень
Лютий
Травень

	
	Площа 40-річчя  Перемоги                   Братська могила «Не пройдуть»
-   відновлення надписів, штукатурка та   

  фарбування підпірної стінки, конструкції  

  пам’ятника 

 - фарбування обрамлення вічного вогню, танку,
  ремонт парапету 

· прибирання сміття
· догляд за зеленими насадженнями
· ревізія зовнішнього освітлення
	Виконком Тернівської районної у місті ради
Відділ освіти виконкому районної у місті ради
УБЖП
	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.

Горевич С.О.
Терещенко І.В.

(за згодою)
	Протягом року
(в межах видатків з районного бюджету)
Квітень
Постійно

	1
	2
	3
	4
	5

	
	вул. С.Колачевського «Пам’ятний знак партизанам-підпільникам»

- догляд за зеленими насадженнями 

- висадка квітів

- прибирання території твердого   

  покриття
- ревізія зовнішнього освітлення
	ТОВ «УЮТ-2011»
УБЖП
	Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
Терещенко І.В.

(за згодою)
	Постійно

Квітень

Постійно

Постійно

	
	пам’ятний знак поле Пшеничного

- прибирання території
- покіс зеленої зони
	КЗ «Крив.психоневроло-гічний інтернат»

Відділ освіти виконкому районної у місті ради
	Гудим Г.І.

(за згодою)

Горевич С.О.
(за згодою)
	Постійно

Постійно

	
	вул.І.Сірка «Братська могила»
- ремонт та фарбування меморіальної   

  стіни

- фарбування зірки та металевої решітки 

  вічного вогню
- фарбування на обеліску надписів та   

  зірки

- фарбування огорожі обеліску (металеве сплетення)

- штукатурка плит
- догляд за зеленими насадженнями

- ревізія факелу, прочистка люку
- прибирання території твердого покриття
	Виконком Тернівської районної у місті ради

ПАТ «КЗРК», РМЗ

УБЖП
ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»
ТОВ «УЮТ-2011»
ПРАТ «ПІВНГЗК»


	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.

Караманиць Ф.І.

(за згодою)
Терещенко І.В.

(за згодою)
Вакуленко  І.Є.

(за згодою)
Сільвестров В.Ю.
(за згодою)
Тимошенко П.Г.

(за згодою)


	Квітень

(в межах видатків з районного бюджету)

Квітень

Постійно

Лютий Травень

Постійно



	1
	2
	3
	4
	5

	
	вул.І.Сірка «Пам’ятний знак воїнам-інтернаціолістам»
- прибирання території твердого покриття
- догляд за зеленими насадженнями, 

 газонами

- поточний ремонт підпірної стінки та 

  сходинок

- ремонт садових лав  

- ревізія, ремонт зовнішнього освітлення
	ПРАТ «ПІВНГЗК»

          ТОВ «УЮТ-2011»

УБЖП


	Тимошенко П.Г.

(за згодою)

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
Терещенко І.В.

(за згодою)

	Постійно

Постійно

Травень
Квітень

	1
	Меморіальний комплекс            
       «Могила Баба»

- поточний ремонт бліндажа

- фарбування пушки, знака

- встановлення урн

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою, покіс зелених зон
- реставрація таблички на дзоті

- відновлення асфальтобетонного покриття перед висотою «Могила Баба»

- ямковий ремонт під’їзної дороги 

- реставрація щита на в’їзді

- відновлення надписів на камені

- встановлення двох туалетів

- ремонт, фарбування лав

- прибирання сміття, старого листя, бур’яну,  вирубка порослі

2
	Виконком Тернівської районної у місті ради

ПРАТ «ПІВНГЗК»

Індустріальний коледж ДВНЗ «КНУ»

Криворізький професійний будівельний ліцей

Міжрегіональний центр підготовки, перепідготовки звільнених у запас 
3
	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.

Тимошенко П.Г.

(за згодою)

Казанова З.М.

(за згодою)

Сєнін А.Б.

(за згодою)

Балакін В.Г.

(за згодою)
4
	Квітень-травень
Квітень-травень
5

	
	- встановлення  контейнерів для сміття
	військовослужбовців,         філія Терни
ТОВ «Екоспецтранс»

	Ліщук Л.С.

(за згодою)
	9 травня

	4.
	Знесення сухостою


	УБЖП
ТОВ «УЮТ-2011»
Відділ освіти виконкому районної у місті ради
ОСББ, ЖБК
	Терещенко І.В.

(за згодою)

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
Горевич С.О.

(за згодою)


	Постійно 

	5.
	Посадка зелених насаджень


	ТОВ «УЮТ-2011»

Відділ освіти виконкому районної у місті ради
УБЖП


	Сільвестров В.Ю.

(за згодою)

 Горевич С.О.

(за згодою)

Терещенко І.В.

(за згодою)
	Квітень-червень



	6.
	Ремонт куточків відпочинку


	ТОВ «УЮТ-2011»
	Сільвестров В.Ю.

(за згодою)

	Квітень-червень


	7.
	Ремонт дитячих майданчиків, 

 в тому числі розташованих на прибудинкових територіях

	Виконком Тернівської районної у місті ради

ТОВ «УЮТ-2011»
	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)
	Протягом року

(в межах видатків з районного бюджету)

Квітень-травень

	8.
	В’їзд до міста Кривого Рогу з боку міста Жовті води

- оновлення надпису
- догляд за зеленими  насадженнями
- прибирання сміття
	Виконком Тернівської районної у місті ради

ПРАТ «ПІВНГЗК»


	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.

Тимошенко П.Г.

(за згодою)
	Квітень-травень
(в межах видатків з районного бюджету)
Квітень

Травень

	1
	2
	3
	4
	5

	9.


	Доглядні роботи та благоустрій скверів, бульварів, зелених зон вулиць
- парк «Північний»
- сквер біля виконкому районної у місті ради

- сквер біля автостанції «Терни»

- сквер біля навч.-виробничого комбінату

- сквер по вул.Мірошниченка 

- сквер по вул.Грицевця

- сквер «Тернівський спуск»

- сквер по вул.Маршака «Дружба»

- сквер по вул.Маршака,1а

- сквер по вул. Приваблива, Щегловського

- сквер по вул.Малиновського

- сквер по вул.С.Калачевського,2

- сквер по вул.Сурикова

- площа Петлякова

- площа  40-річчя Перемоги

- бульвар «Сніжинка»
- бульвар «Чарівна»

- вул.Черкасова

- вул.Короленка

- вул.І.Сірка

- вул.Мірошниченка

- вул.С.Калачевського
- вул.Мусоргського

- вул.Вартаняна

- вул.Ю.Смірнова

-вул.Матросова

- вул.Маршака

- вул.Доватора

- вул.Адм.Головка,12,12а мікрорайони

	УБЖП


	Терещенко І.В.

(за згодою)

	Постійно



	1
	2
	3
	4
	5

	10.
	Комплексний благоустрій кладовищ

кладовище с.Ново-Краматорівка

- ревізія системи водопостачання
- ремонт туалетів

- поновлення інформаційного стенду

- виготовлення трафаретів із зазначенням місць складування сміття

- санітарна розчистка зелених насаджень

- фарбування в’їздних воріт

- знесення сухостою

- ремонт під’їзного шляху до кладовища
- прибирання та вивіз сміття

	УБЖП

ПАТ «КЗРК»
ПРАТ «ЦГЗК»
	Терещенко І.В.

(за згодою)
Караманиць  Ф.І.

(за згодою)

Шевчик Д.В.

(за згодою)
	Постійно
Квітень

	
	кладовище житлового масиву Горького
- ремонт і ревізія системи водопостачання
- ремонт туалетів

- знесення та прибирання сухостою

- ремонт під’їзного шляху до кладовища
- виготовлення трафаретів із зазначенням місць складування сміття

- прибирання та вивіз сміття


	УБЖП

ПАТ «КЗРК»


	Терещенко І.В.

(за згодою)

Караманиць  Ф.І.

(за згодою)
	Квітень



	
	кладовище житлового масиву Божедарівка (внутрішнє)
- санітарне розчищення зелених насаджень
- прибирання та вивіз сміття
	УБЖП
ПАТ «КЗРК»


	Терещенко І.В.

(за згодою)

Караманиць  Ф.І.

(за згодою)
	Квітень



	
	кладовище по вул.Черкасова
- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
- прибирання та вивіз сміття

	УБЖП

ПРАТ «ПІВНГЗК»


	Терещенко І.В.

(за згодою)

Тимошенко П.Г.

(за згодою)
	Постійно
Квітень



	1
	2
	3
	4
	5

	
	кладовище с.Романівка
- ремонт, ревізія системи водопостачання
- поновлення інформаційного стенду 

- виготовлення трафаретів із зазначенням складування сміття

- ремонт під’їзного шляху до кладовища
- прибирання та вивіз сміття
- фарбування туалету

	УБЖП

ПРАТ «ЦГЗК»
	Терещенко І.В.

(за згодою)

Шевчик Д.В.

(за згодою)
	Квітень
Квітень

	
	кладовище житлового масиву
 Божедарівка (головне)
- поновлення інформаційного стенду 

- ремонт, ревізія системи водопостачання, туалету

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
- прибирання та вивіз сміття
	УБЖП

ПАТ «КЗРК»


	Терещенко І.В.

(за згодою)

Караманиць  Ф.І.

(за згодою)

	Квітень
Квітень

	
	
	
	
	

	
	кладовище житлового масиву

Веселі Терни
- ремонт, ревізія системи водопостачання 

- поновлення інформаційного стенду

- ремонт, фарбування вбиральні, шлагбауму, контейнерів для сміття

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
- прибирання та вивіз сміття

	УБЖП
ПРАТ «ПІВНГЗК»


	Терещенко І.В.

(за згодою)

Тимошенко П.Г.

(за згодою)

	Квітень

	1
	2
	3
	4
	5

	
	кладовище «ПІВНІЧНЕ»
- ремонт, ревізія системи водопостачання 

- ремонт, фарбування лав, контейнерів, сторожки 

- встановлення туалетів
- встановлення контейнерів
- ремонт та фарбування споруди ритуального майданчика, воріт

-  санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою

- ремонт під’їзного автошляху
- прибирання та вивіз сміття
	УБЖП

ПРАТ «ПІВНГЗК»
	Терещенко І.В.

(за згодою)

Тимошенко П.Г.

(за згодою)
	Квітень


	
	кладовище с.Коломойцево

- фарбування шлагбауму, сторожки

- прибирання та вивіз сміття 

- ремонт, ревізія системи водопостачання 

- поновлення інформаційного стенду

- санітарне розчищення зелених насаджень, знесення сухостою
	УБЖП
	Терещенко І.В.

(за згодою)
	Квітень



	11.
1
	Ремонт та фарбування                          колесовідбійного брусу (в т.ч.)

- вул.С.Калачевського міст Придніпров.залізниці

- Тернівський спуск

- а/д  в районі «Балка Червона»

- вул.С.Калачевського в районі ш.Гвардійська

- а/д  від шляхопроводу Першотравневого кар’єру ПРАТ «ПІВНГЗК» до магазину «Новинка»

- вул.Каширська, ДФ-3

- а/д на РЗФ-2
2
	УБЖП

ПРАТ «ПІВНГЗК»

3
	Терещенко І.В.

(за згодою)

Тимошенко П.Г.

(за згодою)
4
	Квітень-травень

5

	12.
	Ремонт та фарбування турнікетного огородження

- вул. Доватора

- вул. Маршака

- вул. С.Калачевського,100

- вул. Байрачна 

- Першотравневий  кар’єр  ПРАТ «ПІВНГЗК»

- вул.Каширська, ДФ-3 ПРАТ «ПІВНГЗК» 
	УБЖП

ПРАТ «ПІВНГЗК»

	Терещенко І.В.

(за згодою)

Тимошенко П.Г.

(за згодою)


	Квітень-травень



	13.


	Ремонт автодоріг 
	УБЖП
ПРАТ «ПІВНГЗК»
ПРАТ «ЦГЗК»
	Терещенко І.В.

(за згодою)
Тимошенко П.Г.

Шевчик Д.В.
	Березень-листопад

	14.
	Благоустрій розкопів 

після виконання ремонтних

 робіт на інженерних мережах
	КПТМ «Криворіжтепломережа»

КП «Кривбасводоканал»

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

ТОВ «УЮТ-2011»

ПАТ «КРИВОРІЖГАЗ»

ЖБК, ОСББ
	Мітін С.М.                
  (за згодою)

Марков С.Ю.

(за згодою)

Вередін Г.В.

(за згодою)

Сільвестров В.Ю.

(за згодою)

Вакуленко І.Є.

(за згодою)

Голови ЖБК, ОСББ 

(за згодою)
	Постійно


	15.
1
	Накриття люків, колодязів та встановлення решіток зливових  каналізацій

2
	КПТМ «Криворіжтепломережа»

КП «Кривбасводоканал»

КЦТ №525 ДФ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
ТОВ «Промтел»
УБЖП
3
	Мітін С.М.

Марков С.Ю.

Грищенко В.Г.

Пісковий О.М.

Терещенко І.В.
4
	Постійно
5

	16.
	Ремонт, фарбування торгівельно-зупиночних комплексів
	Відділ підприємництва виконкому районної у місті ради
	Ступак О.М.


	Квітень-травень

	17.
	Ремонт, фарбування зупиночних павільйонів
	Виконком Тернівської районної у місті ради
	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.


	Квітень-травень
(в межах видатків з районного бюджету)

	18.


	Благоустрій зон відпочинку біля води

Зона відпочинку біля води                                    в районі  балки «Червона»

- завезення піску

- встановлення контейнера для збору сміття 

- прибирання території  

- встановлення туалету

- санітарна розчистка зелених насаджень

- покіс бур’янів 

- встановлення урн 

- встановлення попереджувальних знаків
- вивіз побутового сміття
	ПАТ «КЗРК»

ТОВ «Екоспецтранс»
	Караманиць  Ф.І.

(за згодою)

Ліщук Л.С

(за згодою)
	Квітень

Постійно

	
	Зона відпочинку біля води                         
   по вулиці Маршака

- прибирання території 

- покіс бур’янів 

- встановлення попереджувальних знаків

- санітарне розчищення зелених насаджень

- ревізія зовнішнього освітлення
- регулярний вивіз побутового сміття


	Виконком Тернівської районної у місті ради

ТОВ «Екоспецтранс»
	Овчаренко В.П.

Косогорова А.В.

Ліщук Л.С

(за згодою)
	Постійно
(в межах видатків з районного бюджету
Постійно




Керуюча  справами виконкому 

районної у місті ради                                                                                





                  
М.Окунєва

Згідно з оригіналом, матеріали якого знаходяться в справах виконкому районної у місті ради вірно: 
Завідувач загального відділу                                                   О.Міщук

