ЗРАЗОК                    ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

(XLV сесія VІІІ скликання)

| 19.02.2026 | м. Кривий Ріг | № 466 |
| --- | --- | --- |

┌                                                         ┐

Про затвердження звіту щодо виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу за 2025 рік

Заслухавши звіт начальника управління житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради Ольги Богдан щодо виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі  міста Кривого Рогу за 2025 рік, затвердженої рішенням районної у місті ради від 26.12.2018 №313 «Про затвердження з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі  міста Кривого Рогу на 2019-2028 роки» та використання коштів на її фінансування, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада вирішила:

1. Затвердити звіт щодо виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу за 2025 рік (додається).

Голова районної у місті ради						  Сергій КУШНІР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної

у місті ради VIІІ

скликання

19.02.2026 № 466

Звіт

щодо виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об’єктів, територій; модульних тимчасох та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених (тимчасових) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу за 2025 рік Згідно з

| №№ | Назва заходу | Затверджений план на 2025 р. з урахуванням змін, грн. | Виконання станом на 01.01.2026 р., грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальний фонд (КПКВК МБ 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів") |  |  |  |  |
| 1. | Придбання лічильника електричного | 9 996,00 | 9995,36 |
| 2. | Придбання піску | 726 299,00 | 726 298,00 |
| 3. | Придбання лав | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 4. | Придбання урн | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 5. | Придбання електричного проводу (предмети кріплення проводу) | 42 000,00 | 24 235,8 |
| 6. | Утримання зупиночних павільйонів | 666 288,00 | 660 657,45 |
| 7. | Виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану зупиночних павільйонів | 95 121,00 | 95 104,36 |
| 8. | Незалежна оцінка вартості громадської вбиральні | 3 989,00 | 3 988,25 |
| 9. | Незалежна оцінка вартості пам'ятника «Воїнам, загиблим в АТО» | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 10. | Встановлення зупиночних павільйонів | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 11. | Улаштування покриття на зупиночних павільйонах | 472 164,00 | 422 814,00 |
| 12. | Оновлення найменувань на зупиночних павільйонах | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 13. | Демонтаж зупиночних павільйонів | 164 615,00 | 164 543,00 |
| 14. | Технічне обслуговування газопроводів пам'ятників та братських могил | 20 490,00 | 20 489,40 |
| 15. | Утримання пам'ятників та братських могил | 152 994,00 | 152 982,00 |
| 16. | Технічне обслуговування газового обладнання (відключення/підключення газопостачання) пам'ятників та братських могил | 13 390,00 | 10 042,47 |
| 17. | Утримання громадських вбиралень | 661 100,00 | 661 100,00 |
| 18. | Демонтаж громадських вбиралень | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 19. | Підключення до електромереж громадських вбиралень | 94 765,00 | 94 726,74 |

2

| 20. | Поточний ремонт громадських вбиралень | 100 552,00 | 100 552,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Розробка по проєкту до водопостачання громадських вбиралень | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 22. | Поточний ремонт спортивних та дитячих майданчиків | 1 136 565,00 | 1 136 551,27 |
| 23. | Незалежна оцінка вартості елементів спортивних та дитячих майданчиків | 82 500,00 | 82 500,00 |
| 24. | Охорона зони відпочинку біля води на вулиці Ботанічна | 367 044,00 | 367 044,00 |
| 25. | Утримання зони відпочинку біля води на вулиці Ботанічна | 152 110,00 | 152 110,00 |
| 26. | Поводження з відходами зони відпочинку біля води на вулиці Ботанічна | 32 834,00 | 24 258,64 |
| 27. | Поточний ремонт лав на зоні відпочинку біля води на вулиці Ботанічна | 69 965,00 | 69 965,00 |
| 28. | Лабораторні дослідження води та грунту на зоні відпочинку біля води на вулиці Ботанічна | 1 077,00 | 1 076,40 |
| 29. | Утримання фонтану "Каскад" | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 30. | Розробка проекту фонтана "Каскад" для поточного ремонту | 97 900,00 | 97 900,00 |
| 31. | Розробка проекту на приєднання до мереж водопостачання фонтану "Каскад" | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 32. | Прибирання випадкового сміття на території загального користування | 686 882,00 | 686 881,50 |
| 33. | Очищення урн від сміття на території загального користування | 61 893,00 | 61 891,00 |
| 34. | Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття | 988 800,00 | 988 800,00 |
| 35. | Утримання території загального користування з розміщеними на ній гральними формами | 943 345,00 | 943 345,00 |
| 36. | Утримання території загального користування поза межами житлових будинків | 1 180 647,00 | 1 180 647,00 |
| 37. | Розчистка та підсипання під час снігопадів та ожеледиці | 92 085,00 | 92 085,00 |
| 38. | Покіс | 764 195,00 | 764 195,00 |
| 39. | Розробка схем дорожнього руху | 58 500,00 | 58 000,00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |  |  |  |  |
| 1. | Оплата природнього газу | 18 086,00 | 9 436,49 |
| 2. | Розподіл природнього газу | 600,00 | 599,08 |
| 3. | Оплата електроенергії | 24 204,00 | 0,00 |
|  | Всього: | 10 640 995,00 | 10 522 814,21 |
| Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (КПКВК МБ 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів") |  |  |  |  |
| 1. | Придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків | 1 453 800,00 | 1 453 800,00 |

3

| 2. | Придбання та встановлення зупиночних павільйонів | 1 194 000,00 | 1 193 500,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спеціальний фонд (власні надходження, інші джерела) (КПКВК МБ 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів") |  |  |  |  |
| 1. | Оприбуткування пам'ятника «Воїнам, загиблим в АТО» | 1 001 218,00 | 1 001 218,00 |
| 2. | Оприбуткування елементів дитячих та спортивних майданчиків | 1 013 770,00 | 1 013 770,00 |
| 3. | Оприбуткування зупиночного павільону «вул. Уточкіна, 50» | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4. | Від реалізації металобрухту після демонтажу зупиночних павільйонів (улаштування покриття після встановлення зупиночних павільйонах) | 71 020,00 | 51 771,00 |
|  | Всього: | 4 763 808,00 | 4 744 059,00 |
|  | Всього (загальний + спеціальний) | 15 404 803,00 | 15 266 873,21 |
| Загальний фонд (КПКВК МБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) |  |  |  |  |  |  | 2647300 |
| 1. | Утримання модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення | 439 052,00 | 439 052,00 |
|  | Всього загальний фонд: | 439 052,00 | 439 052,00 |