PAGE  

                                                            
[image: image1.wmf] 

 

                                             ЗРАЗОК
 ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   
Р І Ш Е Н Н Я

	19.02.2025
	  м. Кривий Ріг                               
	    № 45


┌  





┐
Про схвалення проєкту рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту щодо виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу за 2024 рік»
На виконання пріоритетних завдань, визначених рішенням районної у місті ради від 26.12.2018 №313 «Про затвердження Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об’єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», виконком районної у місті рада вирішив:
1. Схвалити проєкт рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту щодо      виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі  міста Кривого Рогу за 2024 рік» (додається) та надати його на розгляд районній у місті раді.  
Голова  районної у місті ради                                                                           Сергій КУШНІР

[image: image2.wmf] 

 

                                             ЗРАЗОК
  ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

(XXXIV сесія VІІІ скликання)

	_______________
	   м. Кривий Ріг                               
	    №____


┌                                                         ┐

	Про затвердження звіту щодо      виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі  міста Кривого Рогу за 2024 рік 


Заслухавши звіт начальника управління житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради Ольги Богдан щодо виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі  міста Кривого Рогу за 2024 рік, затвердженої рішенням районної у місті ради від 26.12.2018 №313 «Про затвердження з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі  міста Кривого Рогу на 2019-2027 роки», та використання коштів на її фінансування, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада вирішила:
1. Затвердити звіт щодо виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу за 2024 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної у місті ради Вадима Бальваса.
Голова районної у місті ради





  Сергій КУШНІР

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної

           у місті ради VIІІ скликання
Звіт

щодо виконання Програми з реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів,  територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі  міста Кривого Рогу у за 2024 рік 

	№№
	Назва  заходу
	Затверджений

план 

за 2024 р. з урахуванням змін,

 грн, 
	Виконання            станом на 01.01.2025 р., 

грн, к.

	1
	2
	3
	4

	Загальний фонд 

( КПКВК МБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»)

	1.
	Придбання піску
	203 000,00
	203 000,00

	2.
	Придбання лічильників (електроенергія)
	14 294,00
	0

	3.
	Утримання зупиночних павільйонів 
	452 679,00
	452 238,29

	4.
	Поточний ремонт зупиночних павільйонів
	195 890,00


	174 873,68



	5.
	Поточний ремонт зони відпочинку біля води по вул. Ботанічна (Маршака)
	64 278,00


	0

	6.
	Встановлення лав 
	12 816,00
	12 816,00

	7.
	Демонтаж зупиночних павільйонів
	98 900,00


	69 632,00



	8.
	Технічне обслуговування газового обладнання на братських могилах’
	15 784,00


	15 783,90



	9.
	Утримання пам’ятників та братських могил
	152 994,00


	152 994,00



	10.
	Включення/виключення «Вічних вогнів»
	6 318,00

	6 318,00


	11. 
	Утримання громадських вбиралень
	476 586,00


	460 152,00



	12.
	Поточний ремонт спортивних, дитячих майданчиків
	22 816,00


	0

	13. 
	Охорона зони відпочинку біля води по вул. Ботанічна (Маршака) 
	205 800,00


	205 800,00



	14.
	Утримання зони відпочинку біля води по вул. Ботанічна (Маршака)
	131 943,00


	131 943,00



	15.
	Поводження з відходами (збирання) на території зони відпочинку біля води по вул. Ботанічна (Маршака)

	52 452,00


	32 824,80



	16.
	Лабораторні дослідження води та ґрунту зони відпочинку біля води по вул. Ботанічна (Маршака)
	1 077,00


	1 076,40



	17.
	Розробка схем ОДР
	191 900,00
	191 900,00

	18.
	Утримання територій загального користування, що перебувають в межах району (прибирання випадкового сміття)
	465 754,00


	465 753,92



	19.
	Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття
	2 511 300,00


	2 511 300,00



	20.
	Утримання територій загального користування, що перебувають в межах району (з розміщеними на ній гральними формами)
	395 463,00


	395 462,48



	21.
	Утримання територій загального користування, що перебувають в межах району (поза межами житлових будинків)
	613 525,00


	613 524,50



	22.
	Покіс
	814 320,00


	750 531,60



	23.
	Розчистка та підсипання
	272 180,00


	0

	24.
	Оформлення пакету документів для підключення холодного водопостачання (громадська вбиральня)
	59 993,00


	24 052,50



	25.
	Оформлення пакету документів по підключенню до електричних мереж (громадські вбиральні)
	136 674,00


	0


	26.
	Виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану зупиночних павільйонів
	46 992,00


	0

	27.
	Розчистка зелених зон
	0
	0

	28.
	Демонтаж спортивних, дитячих майданчиків


	100 000,00


	72 000,00



	29.
	Виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання, складання дефектних актів


	191 386,00


	68 565,60



	30.
	Інженерні вишукання виконання топографо-геодезичної зйомки ( нова гром. вбиральня)


	9 000,00


	9 000,00



	31.
	Техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану "Каскад"


	6 000,00


	6 000,00



	32.
	Оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення( фонтан "Каскад")


	40 000,00


	8 017,50



	33.
	Розробка паспорту прив’язки об′єкта (фонтан Каскад )


	24 500,00


	24 500,00



	34.
	Розробка паспорту прив’язки об′єкта (громадські вбиральні)


	73 500,00


	73 500,00



	35.
	Проведення незалежної оцінки вартості елементів дитячих, спортивних майданчиків 

	55 000,00


	55 000,00



	36.
	Розробка робочого проєкту (водо-, електропостачання та технологічного обладнання)


	99 000,00

	0

	37.
	Виготовлення кошторисної документації                (зупиночні павільйони)


	68 352,00

	0

	38.
	Оформлення пакету документів по підключенню до електромережі - послуга влаштування вузла обліку (громадські вбиральні)


	16 774,00

	0

	Оплата комунальних послуг

	1.
	Оплата природного газу
	8 413,00
	6 564,16

	2.
	Розподіл природного газу
	674,00
	599,11

	
	Всього
	8 308 327,00
	7 195 723,44

	Спеціальний фонд
( КПКВК МБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»)

	1.
	за рахунок бюджету розвитку: придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( зупиночні павільйони)
	892 572,00
	890 000,00

	2.
	за рахунок власних надходжень від додаткової (господарської діяльності) : Предмети, матеріали, обладнання та інвентар; Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (безхазяйні елементи дитячих та спортивних майданчиків)
	2 641 760,00
	2 641 760,00

	3.
	 інших джерел власних надходжень (від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків): предмети, матеріали, обладнання та інвентар; Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (дитячі спортивні майданчики та зупиночний павільйон)
	1 509 724,00
	1 509 724,00

	
	Всього
	5 044 056,00
	5 041 484,00

	
	Всього (загальний + спеціальний)
	13 352 383,00
	12 237 207,44


Згідно з ор

	№№
	Назва  заходу
	Затверджений

план 

за 2024 р. з урахуванням змін,

 грн, 
	Виконання            станом на 01.01.2025 р., 

грн, к.

	1
	2
	3
	4

	Загальний фонд 

( КПКВК МБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»)

	1.
	Утримання модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення
	252 830,0
	218 500,0

	
	Всього загальний фонд
	252 830,0
	218 500,0








Проєкт








_1350453064.doc


�












